ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

****************************

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูห่านดังกล่าวด้วย  โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน เลขที่ ๗๓๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓-๐๔๐๒๓๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๙   ตุลาคม พ.ศ. 25๖๑

(ลงชื่อ)

(นายบุญอยู่  เกียรติศิริกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูห่าน

๖. โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ | งบประมาณที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | โครงการอาหารเสริม(นม) | 912,113 | 835,252.16 |  |  |
| ๒. | โครงการอาหารกลางวัน | ๘๖๗,๓๐๐ | 506,38๐ |  |  |
| ๓. | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน | ๑,188,6๐๐ | 793,3๐๐ |  |  |
| ๔. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 | 6๐,๐๐๐ | 59,475 |  |  |
| ๕. | โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา | 2๐,๐๐๐ | 20,๐๐๐ |  |  |
| ๖. | โครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียน | 8๐,๐๐๐ | 52,571 |  |  |
| ๗. | โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฯ | 46,060 | 20,758 |  |  |
| ๘. | โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน | ๑๐๐,๐๐๐ | 100,๐๐๐ |  |  |
| ๙. | โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานครูฯ | 4๐,๐๐๐ | 85,๐๐๐ |  | โอนเพิ่ม 45,000 |
| ๑๐. | โครงการจ้างเหมาครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด | 455,๐๐๐ | ๓85,497 |  |  |
| ๑๑. | โครงการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ |  |  |
| ๑๒. | โครงการสนับสนุนคชจ.ในการจัดการศึกษาฯ | ๗๔๗,๔๖๔ | ๗๖๓,๔๘๑ |  | โอนเพิ่ม ๑๖,100 |
| ๑๓. | โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |  |  |
| ๑๔. | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๘๕,๘๕๘ |  |  |
| ๑๕. | โครงการจัดงานรัฐพิธี | ๑๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ |  |  |
| ๑๖. | โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีปรองดอง | ๑๗๐,๐๐๐ | ๑๖๖,๓๙๔ |  |  |
| ๑๗. | โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ฯ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ |  |  |
| 18. | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๓๔๖,๙๐๐ |  | โอนเพิ่ม 300,000 |
| 19. | โครงการอบรมด้านสุขภาพผู้สูงอายุ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๘๓,๐๒๕ |  |  |
| ๒๐. | โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคฯ | ๔๐,๐๐๐ | ๓๔,๔๓๐ |  |  |
| 21. | โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ | ๕,๐๕๕,๖๐๐ | ๔,๗๙๘,๘๐๐ |  |  |
| ๒๒. | โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้พิการ | ๒,๖๘๘,๐๐๐ | ๑,๙๖๙,๖๐๐ |  |  |
| ๒๓. | โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ผู้ป่วยเอดส์ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๔๒,๕๐๐ |  |  |
| ๒๔. | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | 90,000 | 90,000 |  |  |
| ๒๕. | โครงการสมทบประกันสังคม | 108,000 | 94,475 |  |  |
| ๒๖. | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงฯ | 80,000 | 4,812 |  |  |
| ๒๗. | โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ | 270,000 | 222,480 |  |  |
| ๒๘. | โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินฯ | 750,000 | 806,200.25 |  | โอนเพิ่ม 65,000 |
| ๒๙. | โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อฯ | 15,000 | 15,000 |  |  |
| ๓๐. | โครงการอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด | 20,000 | 20,000 |  |  |
| ๓๑. | โครงการอุดหนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |  |  |
| ๓๒. | โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนบ้านทุ่งเชือก | ๒๗๐,๐๐๐ | 201,600 |  |  |
| ๓๓. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 150,000 | 20,000 |  |  |
| รวม |  | 15,392,137 | ๑2,949,788 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ | งบประมาณที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองปลาซิว ม.1 (คุ้มน้อย) | ๑๕3,๐๐๐ | ๑49,5๐๐ |  | จ่ายขาด |
| ๒. | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตร ม.1 (หลังโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว) | 351,000 | 308,000 |  | จ่ายขาด |
| 3. | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตรบ้านหนองปลาซิว ม.๑เชื่อมบ้านหนองตาใกล้ ม.2 | 307,800 | 297,000 |  | จ่ายขาด |
| 4. | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตรม.2 | 24,600 | 24,600 |  | จ่ายขาด |
| 5. | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตรม.3เชื่อมตำบลซำยาง | 359,000 | 332,000 |  | จ่ายขาด |
| 6. | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตรม.3(ซอยบ้านนายฉลอง) | 82,000 | 73,000 |  | จ่ายขาด |
| 7. | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตรม.๔(ซอยเลียบคลองไส้ไก่) | 143,000 | 134,000 |  | จ่ายขาด |
| 8. | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตรม.๔(ซอยนานายสมัย) | 225,000 | 225,000 |  | จ่ายขาด |
| 9. | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตรม.๔(ซอยฝายน้ำล้น) | 30,000 | 30,000 |  | จ่ายขาด |
| 10. | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตรม.๔(วัดดงศรีไพร) | 459,000 | 457,700 |  | จ่ายขาด |
| 11. | ก่อสร้างถนนคสล.ม.๔(แยกบ้านนายเสาร์-ไปวัดดงศรีไพร) | 156,000 | 151,500 |  | จ่ายขาด |
| 12. | ปรับปรุงถนนหินคลุกสู่การเกษตรม.๕(ถนนกันไฟ) | 242,000 | 242,000 |  | จ่ายขาด |
| 13. | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตรม.๕(วัดห้วยข่า-ป่าสัก) | 465,000 | 465,000 |  | จ่ายขาด |
| 14. | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตรม.๕(นานายทำนอง) | 173,000 | 173,000 |  | จ่ายขาด |
| 15. | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตรม.๕(สระหนองกุง-นายายนัน) | 158,000 | 158,000 |  | จ่ายขาด |
| 16. | ก่อสร้างถนนคสล.ม.๕(ซอยศูนย์สาธิต) | 163,000 | 157,500 |  | จ่ายขาด |
| 17. | ก่อสร้างถนนคสล.ม.๕(ซอยบ้านนางสมพร บ่อแกพิทักษ์) | 347,000 | 227,000 |  | จ่ายขาด |
| 18. | ปรับปรุงดินลูกรังสู่การเกษตรม.๖(ซอยโรงน้ำ) | 266,000 | 265,000 |  | จ่ายขาด |
| 19. | ปรับปรุงดินลูกรังสู่การเกษตรม.๖(ซอยแยกโรงน้ำ) | 61,000 | 59,000 |  | จ่ายขาด |
| 20. | ซ่อมแซมถนนหินคลุกสู่การเกษตรม.๖เชื่อมตำบลบ้านใหม่ | 173,000 | 168,000 |  | จ่ายขาด |
| 21. | ก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.ม.๔ | 339,900 | 335,700 |  | จ่ายขาด |
| 22. | ก่อสร้างถนนคสล.ม.๔เชื่อมตำบลบ้านใหม่ | 822,000 | - |  | จ่ายขาด อยู่ระหว่างดำเนินงาน |
| 23. | ก่อสร้างถนนคสล.ม.๒ | 271,000 | 258,000 |  | ตามข้อบัญญัติ 61 |
| 24. | ก่อสร้างถนนคสล.ม.๖ | 258,000 | 258,000 |  | ตามข้อบัญญัติ 61 |
| ๒๕. | ก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมระหว่างม.๖ | 498,000 | - |  | กันเงินไว้เบิกปีถัดไป |
| ๒๖. | ก่อสร้างถนนคสล.ม.๑(คุ้มหนองบัวทอง) | 131,600 | ๑25,2๐๐ |  | จ่ายขาด |
| รวม |  | ๗,๑๘๗,๙๐๐ | ๕,๐๗๓,๗๐๐ |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ | งบประมาณที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | บริหารกิจการประปา | ๖๔๓,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |
| ๒. | โครงการชุมชนน่าอยู่ | ๔๐,๐๐๐ | ๓๔,๕๐๐ |  | โอนเพิ่ม 10,000 |
| รวม |  | ๖๘๓,๐๐๐ | ๑๓๔,๕๐๐ |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ | งบประมาณที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | ๑๐,๐๐๐ | ๔,๔๕๐ |  |  |
| ๒. | โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน | 3๐,๐๐๐ | 24,450 |  |  |
|  | รวม | ๑๖๐,๐๐๐ | ๒๘,๙๐๐ |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ | งบประมาณที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | โครงการคชจ.การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | ๒๐,๐๐๐ | ๔๕๐ |  |  |
| ๒. | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญเข้าราชการฯ(กบท.) | ๑๕๔,๘๐๐ | ๑๔๘,๖๖๔ |  |  |
| ๓. | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) | ๒๔,๐๐๐ | ๒๑,๘๓๖ |  |  |
|  | รวม | ๗๐๗,๐๔๓ | ๑๗๐,๙๕๐ |  |  |